|  | 武城检测招标报告 |  |  |  |  |  |  | 表号LLYC-20180220 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会签人签字 | □通知 | ■ 通报 | □ 纪要 |  | □报告 | □ 计划 |  | 生效日期 2018/02/20 |  |
|  | □紧急 | □请审阅 | □请速办理 |  | □请答复 | □请传阅 |  |  |  |
|  | 尊敬的公司领导： 武城君悦华庭30.31.41.42.52号楼三七灰土检测及君悦尚庭桩基检测需进行招标。 单桩竖向抗压静荷载实验：加载方式为堆压载。共18根 低应变法检测：159根 高应变法检测：22根 三七灰土基础检测：8000㎡ 施工时间：2018年5月，工期10天 检测标准及检测值见附件招标图纸 付款方式：甲方采用商业承兑形式支付工程款，乙方提供增值税专用发票。检测完成提交正式的成果检测报告后一次性付清。 质量要求：必须按照图纸设计的数值进行检测，并出具盖有公司公章的检测报告。 备注：所有用量按实结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 批示 |  |  | 批准 |  |  | 审核 |  | 拟文 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 王鹏超 |